## Slide 1
第八讲 组织编写测试用例
测试过程管理

## Slide 2: 内容回顾
制定模板文件
组织评审会
沟通相关
  沟通的形式
  沟通的对象
  沟通技巧
Notes: Rober介绍

## Slide 3: 本节教学目标
理解测试用例编写的任务和进度
掌握测试用例编写阶段分工、检查、评审等
重难点：掌握测试用例编写阶段分工、检查、评审等
Notes: 那本节课就是来针对软件开发过程及项目中的成员来做介绍
本讲的目标是
重难点，让大家……

## Slide 4: 分享
  成功的测试工作的关键之处在于测试用例的有效性。
  — Robert 《快速测试》
Notes: 提问，整个测试过程中，哪一块最重要？

## Slide 5: 目录
设计测试用例过程中注意事项
2
1
设计测试用例前注意事项
3
用例评审和更新

## Slide 6: 组织编写测试用例步骤
明确进度和任务
提供相关资料和条件
深入理解需求
编写测试用例
评审测试用例
对测试用例动态更新

## Slide 7: Practice
假设你现在是测试团队负责人，你怎样做测试用例任务分工，以雪梨教育新版本为例，说出你安排测试人员写测试用例的过程

## Slide 8: 明确进度和任务
任务进度和任务分配：
  明确：谁，做什么，什么时候开始，什么时候结束，要得到什么成果
  分布不均时，
  可以安排临时任务
  作补充
  适度从紧

## Slide 9: 提供相关资料和条件
需求规格说明书
用户要求/反馈
竞争性产品的信息
以往版本bug列表
测试环境（根据实际情况）

## Slide 10: 深入理解需求
看文档
实际沟通

## Slide 11: 目录
设计测试用例过程中注意事项
2
1
设计测试用例前注意事项
3
用例评审和更新

## Slide 12: 编写测试用例过程
假如你给团队成员分配的任务以两周为周期，你什么时间检查完成情况？
  周期结束前检查
    不建议
  或者周期内划分小周期进行检查

## Slide 13: 目录
设计测试用例过程中注意事项
2
1
设计测试用例前注意事项
3
用例评审和更新

## Slide 14: 用例评审
用例组织先后顺序有逻辑性
用例文档中列出自己的思路，方便他人理解
列出有疑问的地方，方便大家讨论
会后，总结并修改
做正式的评审报告（根据需要）

## Slide 15: 对测试用例保持动态更新
随着需求理解的深入，用例需要更新
每一轮测试执行完之后，做用例更新
有些bug不是通过用例发现的，将这些bug转成用例
软件需求发生变化时，需要更新用例

## Slide 16: 内容总结
明确进度和任务
提供相关资料和条件
深入理解需求
编写测试用例
评审测试用例
对测试用例动态更新

## Slide 17
Question