## Slide 1
第二讲 产品经理篇
测试过程管理

## Slide 2: 本节教学目标
理解产品经理职责
掌握产品经理使用工具管理日常工作内容
重难点：掌握产品经理使用工具管理日常工作内容
Notes: 那本节课就是来针对软件开发过程及项目中的成员来做介绍
本讲的目标是
重难点，让大家……

## Slide 3: 目录
禅道和Scrum对应关系
2
1
Scrum简要回顾
维护需求
4
3
维护产品
建立发布
5
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 4: 使用流程

## Slide 6: 目录
禅道和Scrum对应关系
2
1
Scrum简要回顾
维护需求
4
3
维护产品
建立发布
5
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 7: 禅道和scrum对应关系
scrum | 禅道 | 备注
product | 产品 | 禅道里面使用了产品的概念。
user story | 需求 | 其实标准的翻译应该为用户故事，不过禅道还是采用了比较中性的概念。
sprint | 项目 | 很多朋友对产品和项目的概念不是很清楚，其实有了这个对应关系就很容易理解了。
task | 任务 | 这两个概念是一致的。
team | 团队 | 
burndown chart | 燃尽图 | 

## Slide 8: 角色对应
scrum | 禅道 | 备注
product owner | 产品经理 | 禅道使用的还是比较中性的产品经理的概念。
scrum master | 项目经理 | 
team | 团队成员 | 

## Slide 9: 目录
禅道和Scrum对应关系
2
1
Scrum简要回顾
维护需求
4
3
维护产品
建立发布
5
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 10: 分析场景
小玲是知名互联网公司产品经理，公司开始使用禅道项目管理工具后，她无从下手：
1 不知道该怎样管理产品，管理需求，以及对应每个版本的需求
2 公司有些产品是完全保密的，只有参与的人可以看到，其他人都不能看到，小玲该怎么做
3 公司有些产品是支持跨平台使用的，该怎样管理

## Slide 11: 管理产品
创建产品
创建产品需求
创建私有产品
创建多平台产品

## Slide 12: 管理需求
创建需求列表（Backlog）并编辑用户故事（User story）
  可以单个创建也可以批量创建
查看需求报表

## Slide 13: 分析场景
小玲按照不同的需求创建了不同的产品，心里感觉敞亮多了，困扰很长时间的问题终于得到解决，现在她又开始思考新的问题：
1 我怎样看项目的进度
2 我该怎样管理我们的文档
3 我该怎样维护平台
4 产品模块怎样维护
5 产品的概览填写到哪里

## Slide 14: 动态
动态：记录了产品开发过程中，谁做了哪些操作

## Slide 15: 计划维护
计划：产品每个版本计划开发的特性等

## Slide 16: 发布与路线图
创建发布
  当产品完成发布时，创建发布版本
  查看路线图

## Slide 17: 文档、模块、概况
文档可以分不同模块进行记录
模块：区分模块后，之后编写测试用例，提交bug都可以使用
概况：编写产品的概况信息

## Slide 18: 内容总结
禅道与Scrum中的对应关系
维护产品
维护需求
维护模块
发布记录
文档记录
……

## Slide 19: Practice
分小组分别创建多平台产品名称为财务管理系统，图书管理系统，饭卡管理系统，宿舍管理系统，教务系统等等或者自拟题目
根据你的设想写出产品需求列表
创建版本计划
分模块创建文档：如会议记录、产品决议等等
编写产品概览

## Slide 20
End