## Slide 1
第三讲 项目经理篇
测试过程管理

## Slide 2: 本节教学目标
理解项目经理职责
掌握项目经理使用工具管理日常工作内容
重难点：掌握项目经理使用工具管理日常工作内容
Notes: 那本节课就是来针对软件开发过程及项目中的成员来做介绍
本讲的目标是
重难点，让大家……

## Slide 3: 目录
创建项目
2
1
项目的解释
了解项目进度
4
3
项目关联需求
项目任务报表统计
5
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 4: 项目的解释
禅道中的项目对应的是敏捷开发里面的迭代（Sprint）的概念

## Slide 5: 分析场景
小宇是团队中能力超强的项目经理，每次分配过来的任务总能超前、超额完成，他是如何管理自己的项目过程的呢？

## Slide 6: 项目管理
创建项目
组建项目团队
确定项目要完成的需求
任务分解
通过燃尽图和统计列表了解项目进展

## Slide 7: Practice
创建项目
关联产品
关联相应需求
进行任务分解
挑选出5项任务修改任务状态
查看燃尽图和项目列表

## Slide 8: 内容总结
创建项目
关联产品
关联产品需求
任务分解
查看燃尽图和项目列表

## Slide 9
End