## Slide 1
第六讲 测试过程管理讨论（1）
测试过程管理

## Slide 2: 本节教学目标
理解测试经理职责
掌握测试经理日常工作要点
重难点：测试经理日常工作要点
Notes: 那本节课就是来针对软件开发过程及项目中的成员来做介绍
本讲的目标是
重难点，让大家……

## Slide 3: 目录
制定模板文件
2
1
组建测试团队
3
评审会相关

## Slide 4: 组建测试团队
外部招聘
内部选择组建

## Slide 5: Practice
假设你是某互联网公司的测试经理，你们团队主要负责的产品是在线预订机票系统，请问你对测试人员有怎样的要求，简要写出，然后邻座的同学相互面试
  技能方面：功能测试、压力测试、接口测试等
  人员基本素质：沟通、理解能力强、工作态度好，能承受压力等
  ……

## Slide 6: 招聘新人注意事项
招聘新人一定慎重，从筛选简历开始
不求最好，但求合适
能力和工作态度都重要，但更重要的是态度
保留笔试和面试的成绩记录
尽量不要一个人单独面试

## Slide 7: 新人培训
再次正式表示欢迎
介绍公司情况，包括公司文化，组织架构，发展方向等等
介绍本部门情况，介绍项目情况
介绍日常工作要求（建立规则）
介绍考核情况
导师制（根据情况）

## Slide 8: 内容回顾
使用禅道管理测试流程
  创建测试计划
  创建测试用例
  记录bug并跟踪bug的状态
  测试总结
禅道中的自定义设置和统计功能
测试过程讨论
  组建测试团队并培训

## Slide 9: 目录
制定模板文件
2
1
组建测试团队
3
评审会相关
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 10: 编写模板文件
测试计划模板
测试用例模板
Bug提交模板
测试报告模板

## Slide 11: 测试计划模板
简单写测试方面
  写出被测系统大的功能点
按照通常的步骤要求
  测试环境，资源，时间，人力安排，风险分析等等各方面的计划

## Slide 12: 测试用例模板
软件名称
版本名称
模块信息
用例标题
前提条件
测试步骤
预期结果
实际结果
备注信息
……

## Slide 13: Bug 模板
Bug 标题
测试环境
测试（重现）步骤
相关需求
……

## Slide 14: 测试报告模板
文档简介
测试说明
测试概要
测试结论
测试结果
测试结论
详细测试结果
测试环境与测试数据
Bug统计与解决情况
测试局限
项目其他信息

## Slide 15: 目录
制定模板文件
2
1
组建测试团队
3
评审会相关
Notes: 那大家先来思考这么几个问题，我们为什么要学习等价类划分法？什么是等价类划分法，等价类划分法怎样使用?
主要介绍以下内容 团队组织结构及各组织结构中的常见职位 最后是小结与探索

## Slide 16: 各个环节的评审
场景模拟
  请大家将自己的角色调整成测试经理，你将组织一场测试计划评审会，你的做法是？

## Slide 17: 组织评审会
为什么评审
  独立思考的局限性
  测试计划与开发和管理层的工作都有关系，所以最好安排测试计划评审
评审会怎样组织
  准备测试计划，沟通大家的时间，预约会议室等
  邮件通知大家评审会的时间、地点，邮件附件中附加已完成的测试计划
  准备评审内容
  准备讨论问题

## Slide 18: 评审会过程中注意事项
保持开放心态，接受不同意见
  不同意见是改进工作的基础
在某些问题上争论时间长，做好提醒
评审后的总结和修改
  邮件发给大家，修改的内容，和未解决的问题

## Slide 19: 内容总结
组建测试团队
制定模板
评审会相关

## Slide 20
Question

## Slide 22: 开发与测试团队间沟通的问题

## Slide 23
99

## Slide 24: 场景（模拟测试组长和测试人员 沟通）
101-103

## Slide 25
104 国企新组建测试团队 怎么做？

## Slide 26: 分配任务

## Slide 27: 测试用例评审

## Slide 28: 评审测试用例

## Slide 29: 评审测试用例（开发参加）

## Slide 30: 测试负责人检查用例

## Slide 31: 测试用例（互相检查）

## Slide 32: 测试组长与测试工程师写用例阶段的不同

## Slide 33: 关注bug的质量

## Slide 34: 随机测试（134）

## Slide 35: 测试总结会（142页）

## Slide 36: 控制测试版本
接受性测试（冒烟测试）

## Slide 37: 总结bug情况（144—146）

## Slide 38: 总结的优缺点（147-149）