## Slide 1
第九讲 测试执行和总结
测试过程管理

## Slide 2: 本节教学目标
理解版本可接受性测试
掌握测试执行过程中测试负责人需要做的事情
重难点：测试执行过程中测试负责人需要做的事情
Notes: 那本节课就是来针对软件开发过程及项目中的成员来做介绍
本讲的目标是
重难点，让大家……

## Slide 3: 目录
详细测试过程
2
1
BVT与可接受性测试
3
测试工作总结

## Slide 4: BVT
BVT（Build Verification Testing）测试，验证一个软件版本是否符合最基本要求，是否存在重大问题
  只验证最基本功能
  测试数量精简，以一个人两个小时内能做完为宜
  验证优先级最高的用例

## Slide 5: 可接受性测试
防止测试版本不稳定，而先做一部分主要功能的测试，验证是否可以开展全面测试
怎样做接受性测试
  覆盖主要功能点
  数量适中，以测试组一天能执行完为宜

## Slide 6: 目录
详细测试过程
2
1
BVT与可接受性测试
3
测试工作总结

## Slide 7: 详细测试过程
分配任务
  工作量的把控
测试环境
  每轮测试都必须是干净环境
测试过程中监控
  阅读团队成员提交上来的bug
  把控bug提交的质量

## Slide 8: 探索性测试
当项目测试完一个版本，留有一定时间，或等待下一个版本的时间，可以进行探索性测试，也叫随机测试

## Slide 9: 场景模拟
团队中有人提交上来的bug质量不行，有的描述不清，有的是重复的，你找他（她）做一次单独谈话，你该怎样做？

## Slide 10: 目录
详细测试过程
2
1
BVT与可接受性测试
3
测试工作总结

## Slide 11: 测试总结
测试个人总结
测试执行情况
Bug总结
人员使用总结
时间安排总结
风险分析
沟通
项目管理

## Slide 12: 测试总结—个人总结
测试负责人向不同部门发布总结报告
  个人总结
    总结本次测试过程中优点和不足
    总结测试过程中遇到的问题以及解决方案
    总结测试用例设计合理和不合理的地方，并进行更新

## Slide 13: 测试总结—测试计划
总结测试计划执行情况
测试计划中列出的重点测试方面
测试计划中列出的时间、进度等等

## Slide 14: 测试总结—用例执行
测试执行
  用例执行率
  有没有没有覆盖到的用例
  有没有被取消的用例

## Slide 15: 测试总结—bug方面
Bug的有效率
  有效bug数/总bug数
各优先级bug所占比例

## Slide 16: 测试总结—bug方面
各个模块的bug分布比率
测试工程师的bug发现率

## Slide 17: 测试总结—bug方面
Bug的修复率
各阶段发现的bug比率
Bug生命周期
Bug关闭速度

## Slide 18: 测试总结—人员安排
新人招聘是否达到了预期
新人培养过程中是否合理，有需要改进的地方吗
团队构成是否合理
任务分配是否合理
大家工作的积极性怎么样？激励措施是否有效
哪些人做得好，哪些人做得不好，原因在哪
是否得到测试组外部对测试工程师的反馈，如果有，都有什么

## Slide 19: 测试总结—时间安排
编写和执行测试用例的时间是否合理
是否出现开发组占用测试时间，原因是什么
测试工作安排上有没有松散的表现
是否预留了缓冲时间，是否用上了

## Slide 20: 测试总结—风险分析
测试计划中的风险分析的有效性如何
哪些风险是没有预计到的，对项目的影响是什么
风险分析对测试工作有没有益处
是否有某种风险预计到了，在实际中仍没有规避它们

## Slide 21: 测试总结—沟通
测试成员间沟通是否顺畅
测试负责人与测试成员沟通是否顺畅
测验负责人与领导沟通是否顺畅
测试组与开发组沟通是否顺畅
有没有因为沟通原因造成的问题

## Slide 22: 测试总结—项目管理
项目总体执行情况如何
投入和产出的角度看，测试组对研发项目的贡献是什么
你的管理风格是否有用
通过这个项目，你学到了什么
员工管理上的总结，是否认可，是否需要调整

## Slide 23: 场景探讨
管理者有不同类型，你是否愿意做一位技术型管理者，如果愿意，你会如何去做？
领导想听你对自己管理思想的陈述，请总结一下，然后开始陈述
在测试总结会上，你们团队的成员都不大愿意发言，你该怎么办

## Slide 24: 内容总结
明确进度和任务
提供相关资料和条件
深入理解需求
编写测试用例
评审测试用例
对测试用例动态更新

## Slide 25
Question